# LLMGal 现存缺陷核对与修复流程清单

| 项目名称 | LLMGal（Vue3 + FastAPI 对话式 Galgame） |
| --- | --- |
| 文档版本 | V2.0 |
| 编制日期 | 2026-09-13 |
| 核对基线 | git HEAD = 4e9806f（"First Stage Fix"，2026-09-13 15:17） |
| 上游依据 | LLMGal_前后端现存缺陷清单报告.md（V1.0，基线 0c401fe）、LLMGal_测试缺陷报告书.docx（V1.0，基线 0c401fe） |
| 本轮方法 | 逐文件重读 backend/*.py、frontend/src/**、backend/tests/**；git show 4e9806f 比对实际改动；与两份文档逐条对齐后再判定 |
| 核心结论 | 文档登记的 11 条已修 8 条；V1.0 清单的 53 条中约 20 条已收敛；仍有 30+ 条未修；本轮另新增 12 条两份文档均未登记的缺陷 |

## 零、先读这一节（三个必须先知道的事实）

事实一：两份文档已过期，其基线 0c401fe 不是当前代码。

4e9806f "First Stage Fix" 改了 7 个文件（Connect.py +72 行、Integration.py +123 行、Voice.py +11 行、两个测试文件、ChatView.vue +12 行）。因此直接照 V1.0 清单动手会出现"修一个已经修好的东西"和"被测试红灯误导"两类浪费。本清单以当前代码为准。

事实二：测出"绿灯"的用例里，仍有 6 条在断言缺陷行为。

改动源码后这些用例会变红，极易被误判为回归。精确名单见第 4 章，逐条给了行号。

事实三：项目目前不存在任何多轮对话上下文。

ChatView.vue:513（WebSocket 主链路）只发送 slice(-2)[0] 这一条消息；Text.py:35 把它追加到只有一条角色设定的数组里。也就是说，"接入正式 AI 对话"这件事，需要先补一个上下文层，而不是只换模型。详见第 5 章。

## 一、修复收敛情况（对齐 LLMGal_测试缺陷报告书.docx 的 11 条）

### 1.1 已修复 —— 8 条

| 缺陷书编号 | V1.0 编号 | 当前落点（修复后） | 关键证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 非法 Base64 静默写 0 字节 mp3 | D22 | Voice.py:191-213save_audio_from_base64 | 先 "".join(audio.split()) 剥离空白 → b64decode(..., validate=True) → if not audio_data: return "" |
| 002 非数字 index 异常类型/位置错误 | D13 | Integration.py:176 | 捕获组 (\d+) → ([^\n]*)；int() 仍在 :273，ValueError 落点正确 |
| 003 error 响应不符合前端契约 | D05 | Connect.py:318-351send_error | 已带 message_id / status / payload；ChatView.vue:458-465 另加 invalid_message 兜底监听 |
| 004 PROCESS_ERROR 后未终止流程 | D08 | Connect.py:274 | except 分支补 continue，不再用未绑定的 resp 二次报错 |
| 005 ACK 窗口吞掉业务请求 | D07 | Connect.py:218-239、304 | 改为 pending_ack_id 登记，且要求 message.get('type') != 'client_query' |
| 006 同角色并发无锁 | D10 | Integration.py:16-23_lock_for、:44-55_advance_index_only、:170-205 | 按角色名分片 threading.Lock + 锁内原子占位 |
| 007 Records 缺失时写回失败 | D13/D12 部分 | Integration.py:139-149 | updateLinks 的 for/else 分支补最小记录 |
| 008 角色记录缺失抛 IndexError | D13 | Integration.py:178-186 | matches 判空后降级为静态模式，不再 matches[0] |

### 1.2 仍未修复 —— 3 条

| 缺陷书编号 | V1.0 编号 | 现状证据 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 009 TTS 失败仍返回 status=success | D11 | Integration.py:231 调用 Voice_Generation_through_http(...) 但丢弃返回值；Connect.py:280 恒写 "status": "success" | 用户看到完整文字却听不到语音，且无法区分"网络故障"与"设计如此" |
| 010 覆盖率 56% < 70% | D13/工程 | backend/.coverage 显示升至 57%，Voice.py 33%、Image.py 40% | 音频二进制协议解析、图片下载/生成路径几乎零覆盖 → 上线后才会暴露 |
| 011 pytest.ini 缺 testpaths | D17 | backend/pytest.ini 仍只有 3 行（asyncio_mode + addopts） | 任何人在 IDE 点一次 pytest 就收集 test_websocket.py，触发真实 LLM/TTS/图片计费 |

## 二、仍未修复的缺陷全量清单

### 2.1 后端（按当前代码逐条核验）

| # | 等级 | 位置 | 缺陷 | 现状 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | P0 | Text.py:38、Voice.py:17-18/116/222、Image.py:9-10、image_emotions.py:4-5 | 第三方中转站 Key（sk-Tk2R...）、火山 AK/SK、TTS appid/token 共 6 处明文入库 | 未修 |
| B02 | P0 | Connect.py:212、:355 | /ws/chat 无握手鉴权；uvicorn.run(host="0.0.0.0") 全网卡监听 | 未修 |
| B03 | P0 | Connect.py:263 | process_query 是同步函数，内部串联同步 LLM 流 + requests.post(timeout=30) + 火山 SDK 同步调用，却在 async def websocket_chat 中直接执行 | 未修（多用户可用的头号阻塞项） |
| B04 | P1 | Text.py:54 | if delta.content != "": —— 推理模型末个 chunk 的 content 为 None，None != "" 为真 → answer_content += None 抛 TypeError | 未修 |
| B05 | P1 | Text.py:35 | full_prompt.append(prompt) 要求 {role, content} 字典；两条前端链路分别传对象/字符串 | 未修 |
| B06 | P1 | Image.py:108/159 vs :227-235 | 同一角色两套命名：{role}_{数字}.jpg（实时）与 {role}_{情绪名}.jpg（静态），互不同步 | 未修 |
| B07 | P1 | Image.py:251 + Integration.py:271/276 | 静态资源齐全时 static_images 返回 ""，updateLinks 无条件写回 → 清空 Recent_Url，下次实时渲染退化到付费文生图 | 未修 |
| B08 | P1 | Integration.py:273-275 | int(index) 位于 LLM / TTS / 图片生成之后，脏数据等于"钱花完才失败"，无回滚 | 保留（与 002 修复配套，但需补回滚） |
| B09 | P1 | Integration.py:210-227 | 情绪提取 r'\((.*?)\)' 抓所有括号；映射表只认中文情绪词；except: 为裸捕获 | 未修 |
| B10 | P2 | Integration.py:132-149 | updateLinks 在角色锁之外执行，且用 f"{roleName}:\n" in lines[i] 子串匹配 | 未修（→ 见 N01、N09） |
| B11 | P2 | Voice.py:164-174 | parse_response 遇服务端错误帧（0xf）只打印日志后 return True，上层视为正常结束 | 未修 |
| B12 | P2 | Voice.py:22、:246 | reqid = uuid.uuid4() 为模块级全局，HTTP 路径永远复用同一 reqid，而 use_cache=True | 未修 |
| B13 | P2 | Image.py:27-45、:34 | requests.get(url, stream=True) 无 timeout；异常只 print 后 return False，调用方不检查 | 未修 |
| B14 | P2 | Image.py:83-88 | `(?=\0\ | $) 中 \0 是 **NUL 字符笔误**（应为 \n）→ 吃掉 appearance 之后全部内容；且 [0]` 裸索引无判空 | 未修 |
| B15 | P2 | Image.py:132/191/207 | 直接取 resp['data']['image_urls'][0]，未校验响应结构 | 未修 |
| B16 | P2 | Connect.py:242 | message['type'] 下标访问；except ValueError 接不住 KeyError → 冒泡成 SERVER_ERROR | 未修 |
| B17 | P2 | Connect.py:197、:175 | tokens_used = len(response) 用字符数冒充 token；ServerResponse 初值 index = "8" 为魔法数 | 未修 |
| B18 | P2 | 13 处 | ../frontend/src/assets/... 相对路径依赖启动时 cwd（Text.py:14、Voice.py:113/203、Image.py:48/72/108/159/220、Integration.py:12/37/172） | 未修 |
| B19 | P3 | Voice.py:36-61、:115 | Voice.request_confirmation 与 Integration.request_confirmation 同名不同语义且全项目零调用；open() 在 websockets.connect 之前、异常路径无 finally | 未修 |
| B20 | P3 | Connect.py:314-316 | finally: await websocket.close() 被注释掉 | 未修 |
| B21 | P3 | TestSubject.py | from volcenginesdktransitrouter import ... 在 from __future__ import ... 之前 → SyntaxError | 未修 |
| B22 | P3 | requirements.txt | websocat 是 CLI 非可导入包；Flask/mysqlclient/PyMySQL/redis/redis-om/SQLAlchemy/loguru 零 import；缺 volcenginesdk*；pytest 混入生产依赖 | 未修 |
| B23 | P3 | image_emotions.py | 一次性调试脚本，硬编码已过期签名 URL，与 Image.py 重复定义 AK/SK | 未修 |
| B24 | P3 | backend/__pycache__/*.pyc（7 个）、backend/.idea/（9 个） | 构建产物与 IDE 配置入库 | 未修 |

### 2.2 前端（本轮逐文件核验，26 条全部仍在）

4e9806f 只给 ChatView.vue 加了 12 行 invalid_message 监听，没有修复任何一条前端缺陷。

| # | 等级 | 位置 | 缺陷 |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | P0 | utils/markdown.ts:9 + ChatMessage.vue:167、SearchBar.vue:207 | MarkdownIt 开启 html: true 且无消毒，经 v-html 注入 → XSS |
| F02 | P1 | utils/markdown.ts:22-24 | ${lang} 未转义直接拼进 class → 第二个注入点 |
| F03 | P1 | utils/markdown.ts:70 | INLINE_MATH_RULES 的 /\[([^\]]+)\]/ 注册在 before('escape')，抢在 link/image 之前 → 所有 Markdown 链接与图片渲染失败 |
| F04 | P1 | utils/messageHandler.ts:111 | decoder.decode(value) 未带 {stream: true} → 中文跨 chunk 截断成替换字符；被切断的 JSON 行仅 console.error 后丢弃 |
| F05 | P1 | stores/ClientChat.ts:86、UseChatClient.ts:81 | 字段名 imageMode_config（应为 imageModel_config）→ Pydantic 必填缺失 |
| F06 | P1 | views/ChatView.vue:415 | error 分支执行 updateLastMessage(data.status, '')，把 "error" 当正文写入气泡。D05 修复后此分支已可达 |
| F07 | P1 | ChatView.vue:652 vs :330 | 首次发送走 WebSocket（含音频/表情联动），"重新生成"走 HTTP（无音频无表情） |
| F08 | P1 | ChatView.vue:342-349 | handleStop 只调 chatApi.abortRequest()（HTTP），而实际通道是 WebSocket → 点"停止"后端仍继续执行并计费 |
| F09 | P2 | utils/WebSocketManager.ts:123 | off() 内每次新建 wrapper，Set.delete 比较新引用 → 永远删不掉，历史回调全部存活 |
| F10 | P2 | components/SearchBar.vue:112 | setup 顶层给 document.documentElement 注册 click 监听，onUnmounted 只清理 keydown |
| F11 | P2 | stores/chat.ts:61/106、ChatView.vue:297/308/616 | id: Date.now() 毫秒级取 ID 必然冲突；叠加 splice(index, 2) 的"成对删除"假设会连删无关消息 |
| F12 | P2 | ChatView.vue:322 → :324 | handleRegenerate 先 splice(index-1, 2) 再判 isLoading → 提前返回时消息已删且未重发，内容丢失 |
| F13 | P2 | components/ChatInput.vue:86/207 | 模板里 URL.createObjectURL(file)，每次重渲染生成新 Blob URL，全项目无 revokeObjectURL |
| F14 | P2 | stores/chat.ts:194-197、settings.ts:154-159 | persist 把含 base64 图片的整个 conversations 写进 localStorage（5 MB 上限）；apiKey 明文落盘 |
| F15 | P2 | stores/ClientChat.ts:186 → :198 | cancelRequest 先 delete 再 reject(new Error('请求已被用户取消'))，把用户主动取消当异常抛 |
| F16 | P2 | stores/UseChatClient.ts:124 vs :105/:125 | handleError(error, msg) 调用处只传一参 → msg 恒 undefined，error.value = undefined，错误提示永不显示 |
| F17 | P2 | settings.ts:20/24、ChatInput.vue:43、ChatView.vue:43、SettingsPanel.vue:352/381 | new URL('/src/assets/...', import.meta.url) 以 / 开头是 public 语义 → npm run build 产物中所有角色图片/语音/文档 404 |
| F18 | P2 | components/ChatInput.vue:229 | @keydown.enter.exact.prevent 未判断 isComposing → 中文输入法选词时按回车误发送半截内容 |
| F19 | P2 | ChatView.vue:369、SettingsPanel.vue:397 | audio.value.play() 无 catch → 自动播放被拦截时抛未捕获 Promise 异常，无降级提示 |
| F20 | P2 | ChatView.vue:604-609、:437 | onBeforeUnmount 被注释（卸载不断开连接），同时 disconnected 回调又主动 reconnect() → 双重重连 |
| F21 | P2 | utils/WebSocketManager.ts:147 | if (typeof data !== 'undefined') 才回调 → 合法但不带 payload 的事件被静默丢弃 |
| F22 | P2 | ChatView.vue:495 | currentChatMessages.value.slice(-2)[0].content.trim() 无判空 |
| F23 | P2 | utils/MessageType.ts:105-109 | isServerMessage 未校验 status，与类型声明不一致；函数名 isClientMessgage 拼写错误 |
| F24 | P3 | ChatView.vue:584-602、:661-664 | runTests 调试按钮与 .debug-panel 保留在模板中，可伪造 assistant_response 注入 store |
| F25 | P3 | components/SideBar.vue:94、:93 + :65-67 | 模板 ref="editInputRef" 未声明；Esc 取消重命名后 @blur 仍触发 saveRename |
| F26 | P3 | ChatView.vue:480-481 + WebSocketManager.ts:46 | 先 await connect() 再注册监听，而 connect 在 resolve 前已 emit('connected') → 该事件永久丢失 |
| F27 | P3 | components/ChatInput.vue:224、SettingsPanel.vue:640 | v-if="!getImageUrl(...)" 恒为假 → 占位提示永不显示 |
| F28 | P3 | stores/ClientChat.ts:204-207、UseChatClient.ts/ClientChat.ts 全链路 | retryQueue 恒为空；useChatClient/LLMClient 整条链路全项目零引用（死代码，且与 ChatView 实际实现重复） |
| F29 | P3 | utils/WebSocketManager.ts:45/:69/:158 | startHeartbeat 从未被调用（注释掉），心跳机制整体失效 |
| F30 | P3 | src/_tests_/example.test.ts | 前端唯一测试只断言 expect(1+1).toBe(2)；约 4600 行代码零测试保护 |

## 三、本轮新增缺陷（两份文档均未登记）

这 12 条是本次重读代码新发现的，多数是"上一轮修复引入或放大"的，修复时必须与第 2 章一起排期。

| 编号 | 等级 | 位置 | 缺陷描述 | 为什么会发生 / 影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N01 | P1 | Integration.py:170-205 vs :276 | 槽位推进已加锁，但最终写回 updateLinks 仍在锁外。 A 读 3→推进到 4，B 读 4→推进到 5；若 B 的 updateLinks 先落（写 index:5）、A 的后落（写 index:4），则 Records 的 index 回退为 4 | 006 号缺陷只解决了"读到同一个 index"，没解决"写回覆盖"。下一个请求会复用 B 已占用的槽位 4，覆盖 {role}_4.jpg；同时 Recent_Url 变成 A 的旧图，破坏图生图的风格参考链，角色形象漂移。建议：把 updateLinks 纳入同一把角色锁，或改为"index 只由 _advance_index_only 独占推进、updateLinks 只写 URL" |
| N02 | P1 | Text.py:34 | 角色设定用 {"role": "assistant", "content": role_pro} 承载，语义应为 system | 模型会把"你是 Wendy，性格……"当成自己已经说过的话，人格约束力显著下降；任何上下文压缩策略也会把这段当成对话历史处理。同时 tests:104 正在断言这个错误行为 |
| N03 | P1 | Text.py:14-21 | 角色提示词文件不存在时只 print 后返回 ""，仍继续发起请求 | 角色扮演完全失效但零错误信号，用户看到的是一个没有性格的通用助手，日志里也看不出问题 |
| N04 | P1 | Integration.py:231 | TTS 的输入是 LLM 的原始完整回复（含情绪括号），未剔除标签 | 用户会亲耳听到"（高兴）（因为受到朋友的邀请）"被朗读出来。这是全项目最容易被用户直接感知的缺陷之一，且与 009 号同源 |
| N05 | P2 | ChatView.vue:513 vs :138 | 两条通道对"上下文"的定义相反：WS 主链路只发 slice(-2)[0]（单条），HTTP 重生成链路发 slice(0,-1)（全量历史） | "首次发送没有多轮记忆，重新生成反而有"。且 :514 的注释声称"将所有历史消息全部传输"，与 WS 实际行为不符。这直接影响第 5 章的正式 AI 对话改造方案 |
| N06 | P2 | Connect.py:218-239、:304 | ACK 机制未被删除，只做了兼容判定 | 前端根本不发 ACK（用 pendingRequests + message_id 匹配）。pending_ack_id 只是"记住上一条 ID"，其它类型消息若 message_id 撞上就会被吞掉。V1.0 的建议是直接删除该分支 |
| N07 | P2 | Connect.py:242 | 未识别 canceled_request 消息类型 | MessageType.ts:22 定义了 CANCEL = "canceled_request"，后端不认 → 走 message['type'] != 'client_query' 发 INVALID_MSG_TYPE。F08（停止按钮无效）在后端侧没有任何配套实现 |
| N08 | P2 | Connect.py:280 | 后端只产出 status: "success"，从不产出 partial / failure | 前端契约（MessageType.ts:15）与 ServerResponse 类型都要求 status: string，009 号缺陷的根因即在此。应作为独立契约项登记 |
| N09 | P2 | Integration.py:52、:135 | 角色匹配用 f"{roleName}:\n" in lines[i] 子串判断 | 角色名互为后缀时误命中（如同时存在 Wendy 与 dy）。应改为 lines[i].strip() == f"{roleName}:" |
| N10 | P2 | Integration.py:16-23 | _lock_for 只在单进程内有效 | uvicorn --workers > 1 或改用线程池后，锁直接失效，006 号缺陷回归。需在启动方式与扩容方案上显式约束，或把状态迁到 Redis / 数据库 |
| N11 | P2 | ChatView.vue:43 等 6 处 | 静态资源用 new URL('/src/assets/...')，构建后不打进产物（与 F17 同一处，但前端侧与 settings.ts 两侧都要改） | 属跨层契约，只改一侧不收敛 |
| N12 | P3 | Text.py:17 | 每个请求同步读一次人设文件并 print(role_prompt) 全量输出 | 请求路径上做磁盘 I/O；日志中打印完整人设，属性能、隐私与日志卫生三重问题 |

## 四、测试资产的两个陷阱（动手前必读）

### 4.1 仍在"固化缺陷行为"的断言 —— 6 条用例 / 7 个断言点

以下用例当前是绿灯，但通过的方式是断言错误行为。修改对应源码后必须同轮把断言翻转为正确值，否则"修好了反而测试变红"。

| 用例 | 行号 | 当前断言 | 固化的是哪条缺陷 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-LLM-01 | test_service_and_state_cases.py:104 | assert system_prompt["role"] == "assistant" | N02 |
| TC-IMG-01 | :245（另 conftest:43、:359、:388、:414、:437 均以 "" 为契约） | assert Image.static_images("Wendy", "mock-image") == "" | B07 |
| TC-IMG-02 | :267 | 缺 1 张即全量重生成 7 张 | B07 关联（无去重节流） |
| TC-TTS-02 | :182 | TTS 超时后流程照常继续 | 009 / B24 |
| TC-WS-01 | test_websocket_cases.py:125、:120 | tokens_used == len(FIXED_REPLY)；status == "success" | B17 / N08 |
| TC-WS-05、TC-WS-06 | :164、:176 | 缺 type/payload 时预期 SERVER_ERROR | B16 |

已确认翻转正确的（无需再动）：TC-TTS-04（:206，xfail 标记已删）、TC-EX-02（:399，改断 ValueError）、TC-EX-01（:375，改名 falls_back_without_crash）、TC-RES-03（:344，改名 falls_back_then_write_succeeds）、TC-CON-01（:420，改名 use_distinct_slots）、TC-WS-08（:200，断四字段契约）、TC-CFG-01/02/06（:227/:243/:263，已改为只回一条 PROCESS_ERROR）、TC-ACK-03（:320）。

### 4.2 xfail 的 strict 语义

本仓库历史上有 @pytest.mark.xfail(strict=True)。strict=True 的语义是"我断言它一定失败"——用例一旦通过会报 XPASS 并在 strict 下降级为 FAILED。当前已无 xfail 标记，但若为登记新缺陷而重新加上，必须记住：修好源码时要同步摘掉标记。

## 五、面向"接入正式 AI 对话"的前置改造（重要）

用户需求是"长上下文 + 强压缩"，但当前代码里根本没有上下文层。换模型之前必须先把这一层补上，否则换任何模型都只有单轮记忆。

现状证据链：

- ChatView.vue:513 → text: {role: ..., content: currentChatMessages.value.slice(-2)[0].content} —— 只取倒数第二条（即刚发出的用户消息）。

- Text.py:35 → full_prompt.append(prompt) —— 只追加这一条。

- get_llm_response 每次请求新建 OpenAI client，无会话状态、无持久化、无摘要。

必须新增的四个组件：

| 组件 | 职责 | 关键设计点 |
| --- | --- | --- |
| 会话存储 | 按 conversation_id 保存完整消息序列 | 当前用 localStorage 存（F14 会爆 5 MB 上限）；建议迁到后端 SQLite/Postgres，前端只留索引 |
| 上下文组装 | 从存储取出历史，拼成 messages 数组 | 角色设定必须放 role: "system"（修 N02）；系统提示词与硬约束要钉住不参与淘汰 |
| 压缩策略 | 超阈值时摘要旧轮次、保留近 N 轮原文 | 三种手段：① 服务端原生（Claude 的 compaction / context editing）；② 自建"摘要 + 滑窗"（用一个便宜模型做摘要器）；③ 关键事实外置到 KV / 记忆表，不依赖摘要携带 |
| 计费与观测 | 真实 token 统计 + 上下文水位监控 | 替换 B17 的 len(response)；对上下文占用率设阈值告警 |

压缩策略的工程结论（有实证依据）： 不要用"丢最旧消息"的家常做法——它会优先丢掉让对话连贯的系统级上下文。正确做法是"目标与硬约束钉住 + 旧轮次摘要 + 近几轮原文"，并按 token 预算触发（约 60% 窗口）而不是按轮数触发。

## 六、缺陷修复流程清单（可执行）

### 6.0 流程纪律（每次都适用）

1. 开工前：  git rev-parse HEAD 记录基线；确认工作区干净

2. 改代码前：先跑 ./scripts/run_module1_tests.sh，确认当前是 "34 passed"

3. 改代码时：PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1（避免污染 7 个已入库的 .pyc）

4. 改代码后：若动了第 4.1 节列出的源码，同轮翻转对应断言

5. 收工前：  ./scripts/run_module1_tests.sh 必须回到 "34 passed"

git diff --name-only -- backend/__pycache__ 必须无输出

git status 检查是否误产生新文件

6. 未经明确许可：不执行 git commit / git push

6.1 批次一：P0 安全与可用性（阻塞上线）

| 序 | 编号 | 动作 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | B01 | 6 处密钥迁到 .env（python-dotenv:45 已在依赖里）；并从 git 历史清除 + 轮换全部凭据 | git grep 搜不到任何 sk-/AKLT/Bearer;；旧凭据全部失效 |
| 2 | B02 | /ws/chat 加握手鉴权；host 改 127.0.0.1，对外走反向代理 | 未带凭据的连接被拒绝；netstat 不再对外暴露 8000 |
| 3 | B03 | process_query 保持同步逻辑但用 asyncio.to_thread / run_in_threadpool 包裹；requests 换 httpx.AsyncClient；图片生成放线程池 | 并发 2 个连接时，一个请求执行期间另一个仍能收到心跳与错误响应 |
| 4 | F01 + F02 | 关闭 html: true 或接入 DOMPurify 白名单；${lang} 走 escapeHtml | 发送 <img src=x onerror=alert(1)> 不弹窗；代码围栏语言名注入无效 |
| 5 | F06 | error 分支改用 data.payload.message（D05 修复后此分支已可达，属回归风险） | 触发一次服务端错误，助手气泡显示可读文案而非 "error" |
| 6 | 009 + N04 + N08 | TTS 返回值判空 → status: "partial" + audio_available: false；TTS 输入前剔除情绪括号；后端补齐 partial/failure | 让 TTS 抛超时，响应为 partial 且没有音频；朗读文本不含括号内容 |

### 6.2 批次二：P1 功能正确性与成本控制

| 序 | 编号 | 动作 | 联动改动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | B07 | static_images 资源齐全时返回当前有效 URL而非 ""；updateLinks 加空值保护（空值不得覆盖已有 Recent_Url） | 必须同轮翻转 TC-IMG-01（:245）与 conftest:43 等 5 处 mock 契约 |
| 8 | N01 | 把 updateLinks 纳入 _lock_for(roleName)；或改成"index 只由 _advance_index_only 独占推进" | 新增并发用例：两个请求交错完成时，Records 的 index 必须等于 max(两者推进值)，不得回退 |
| 9 | N06 | 删除 ACK 分支（前端不依赖它） | TC-ACK-01/02/03 需同步改为直接连发两条请求 |
| 10 | N07 + F08 | 后端识别 canceled_request 并把对应 message_id 的任务取消；前端 handleStop 改发 WebSocket 取消帧 | 点"停止"后后端不再产生 TTS/图片调用（用 mock 计数验证） |
| 11 | N02 + N03 | 角色设定改 role: "system"；人设文件缺失时抛业务异常或显式降级告警 | 必须同轮翻转 TC-LLM-01（:104） |
| 12 | B04 | if delta.content != "" → if delta.content: | 新增用例：末个 chunk 的 content=None 不抛异常 |
| 13 | B05 | 统一 text 字段为 {role, content} 对象（或后端做类型归一） | 两条链路各加一条契约用例 |
| 14 | B06 | 统一图片命名，明确"情绪名"与"槽位号"各自的用途与写入方 | 前端取图逻辑同步；静态完整性检查改为认同一套命名 |
| 15 | F03 | 从 INLINE_MATH_RULES 移除 /\[([^\]]+)\]/，或把 math 规则注册到 link/image 之后 | 新增用例：[文本](url) 必须渲染成链接 |
| 16 | F04 | decoder.decode(value, {stream: true}) + 维护跨 chunk 行缓冲区 | 新增用例：一个中文字符被切成两个 chunk 时不出现替换字符 |
| 17 | F07 + F12 | 收敛到单一通道（建议统一走 WebSocket）；handleRegenerate 把 isLoading 判断提到 splice 之前 | 重生成后角色形象与语音同步；提前返回时消息不丢失 |
| 18 | F05 | 统一为 imageModel_config（或后端兼容两种写法） | TS 编译零报错 |
| 19 | B09 + N04 | 情绪提取改为只匹配句首连续的两个括号；映射表补英文情绪词；去掉裸 except: | 正文含"（笑）"时不误判；LLM 输出英文情绪时不再静默落 neutral |
| 20 | B18 + N11 | 路径改由 __file__ 推导项目根或抽为配置项 | 同步调整测试里的 monkeypatch.chdir(tmp/"backend") 假设，否则大量用例转红 |
| 21 | 011 | pytest.ini 加 testpaths = tests；test_websocket.py 标 @pytest.mark.integration | 裸 pytest 只收集 tests/ 下的 34 条；不会触发真实计费 |
| 22 | B17 | 接入真实 tokenizer 统计 | 同步翻转 TC-WS-01（:125） |

### 6.3 批次三：P2/P3 稳定性与工程卫生

| 分组 | 编号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端健壮性 | B11、B12、B13、B14、B15、B16（+TC-WS-05/06 断言翻转）、B19、B20 | 静默失败、无超时、正则笔误、异常分类不全、连接回收 |
| 后端工程 | B21、B22、B23、B24、N09、N10、N12 | SyntaxError、依赖声明、遗留脚本、子串匹配、单进程锁约束、日志卫生 |
| 前端稳定性 | F09、F10、F11、F13、F14、F15、F16、F18、F19、F20、F21、F22、F23 | 监听器与 Blob 泄漏、ID 冲突、持久化膨胀、输入法、异常未捕获、事件投递 |
| 前端工程 | F17、F24、F25、F26、F27、F28、F29、F30 | 构建后 404、调试入口、模板 ref、事件丢失、死代码清理、补前端测试 |

顺手可清的三项（改造成本极低）： B21（SyntaxError）、B22 的 websocat 误声明、F30 的占位测试。

### 6.4 修复顺序的依赖关系（不要打乱）

批次一(6,009/N04/N08) ─┬─→ 批次二(7,B07) ─→ 批次二(8,N01)   [同一条资源链]

└─→ 批次二(17,F07/F12)

批次一(5,F06) ← 依赖 003(D05) 已完成

批次二(11,N02/N03) ─→ 第五章上下文层改造（角色设定必须先变成 system）

批次二(20,B18/N11) ─→ 必须在任何并发/多进程改造之前完成（否则路径会错到别处）

批次二(21,011) ─→ 应在任何人接手跑测试之前完成（否则可能产生真实账单）

成本提示： 批次一的第 3 项（N03/B03 阻塞事件循环）改动面最大，但它是"多用户可用"的前提；批次二的第 7、8、9 项涉及资源槽位与状态机，是唯一会产生"用户听到别人的语音"这类事故的路径，建议连成一个原子提交一起验证。

## 七、核对方法与边界

- 逐文件重读后端 8 个运行期 .py 与前端 21 个源码文件，不依赖静态扫描工具。

- git show 4e9806f --stat 与逐文件 diff 确认实际改动范围；git status 确认工作区状态。

- backend/tests/*.py 逐用例核对断言，区分"已翻转"与"仍在固化缺陷"。

- 前端 30 条逐条核验由子任务完成（覆盖 ChatView.vue、ClientChat.ts、UseChatClient.ts、chat.ts、settings.ts、WebSocketManager.ts、MessageType.ts、SearchBar.vue、ChatInput.vue、SideBar.vue、SettingsPanel.vue、example.test.ts 及全仓 grep）。

- 两份上游文档均基于 0c401fe；本文档所有"已修复"判定均以 4e9806f 的实际代码为准，并给出文件行号。

- 本轮未做任何代码修改，未执行任何 git commit / git push。